横峰县2015年公租房建设项目情况简介

根据饶房发【2015】7号《关于下达2015年全市保障性安居工程建设工作计划的通知》和横府办发【2015】18号《横峰县2015年保障性安居工程建设实施方案》要求，横峰县2015年新建公租房397套（实际建设400套，其中龙门乡多建3套）。为解决乡、镇外来工作人员住房困难，采取城、乡分解建设的方式完成建设任务。

按《横峰县2015年保障性安居工程建设实施方案》要求，2015年公租房项目分五个地方建设：一、岑阳大道北侧（学苑小区）新建公租房139套（2014年已同步建设，现已主体建成）；二、新篁办事处新建80套，占地面积1408㎡，建设规模2764.1㎡，投资概算489.55万元；三、司铺乡新建80套，占地面积1069.3㎡，建设规模2764.1㎡，投资概算489.55万元；四、龙门乡新建63套（实际建设66套），占地面积708.6㎡，建设规模2211.24㎡，投资概算393.3万元；五、上坑源垦殖场新建35套，占地面积885.2㎡，建设规模1050㎡，投资概算188.39万元。2015年我县共新建公租房261套，占地总面积4071.1㎡，建设规模8879.44㎡（含物业用房90㎡），总投资概算1560.79万元。

2015年公租房建设实施单位为横峰县房管局，委托横峰县新盛房地产开发有限公司组织项目建设。

横峰县保障性安居工程建设

领导小组办公室

2015年5月30日